毕业设计（论文）记录本

| 课题名称： | 基于区块链的可信任务日志 审计系统设计与实现 |
| --- | --- |
| 学院： | 信息与智能科学学院 |
| 专业： | 软件工程 |
| 姓名： | 戴驰峰 |
| 学号： | 221310610 |
| 指导老师： | 卢婷 |

东华大学信息与智能科学学院

年   月  日 启用

| 周 次 | 第19周（2026.03.20-2026.03.26） | 学 生 |  | 戴驰峰 |  | 地 点 |  | 腾讯会议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 期 任 务 落 实 情 况 | 完成主要实验脚本和实验数据采集。日志提交实验中，系统能够连续提交 100 条日志并完成链下入库和链上存证；批量审计实验覆盖 100、500、1000 条记录，能够统计耗时和处理结果；篡改检测实验通过修改链下日志内容验证系统能生成 failed 审计记录和 hash_mismatch 告警。本周卡点是实验结果需要与论文图表对应，已开始整理表格和截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下 期 任 务 要 求 | 进入论文主体撰写阶段，优先完成需求分析、总体设计、数据库设计、智能合约设计和审计机制设计等章节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师 签名 |  |  | 日 期 |  | 2026.03.20 |  | 学生 签名 |  |  |