毕业设计（论文）记录本

| 课题名称： | 基于区块链的可信任务日志 审计系统设计与实现 |
| --- | --- |
| 学院： | 信息与智能科学学院 |
| 专业： | 软件工程 |
| 姓名： | 戴驰峰 |
| 学号： | 221310610 |
| 指导老师： | 卢婷 |

东华大学信息与智能科学学院

年   月  日 启用

| 周 次 | 第10周（2026.01.16-2026.01.22） | 学 生 |  | 戴驰峰 |  | 地 点 |  | 腾讯会议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 期 任 务 落 实 情 况 | 完成 LogRegistry 合约权限控制功能，使用 AccessControl 设计管理员角色和日志写入角色，并完成部署脚本和主要单元测试。测试覆盖日志哈希写入、任务维度查询、非授权账户写入失败等场景。本周卡点是合约事件、返回结构和后端调用之间的数据格式需要保持一致，已统一 taskId、logHash、createdAt、submitter 等字段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下 期 任 务 要 求 | 开始后端服务开发，设计 SQLite 数据表结构，实现日志接收接口、哈希计算服务和链上写入客户端，为审计流程做准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师 签名 |  |  | 日 期 |  | 2026.01.16 |  | 学生 签名 |  |  |